# 第十九周工作汇报

报告人:李四  ·  汇报周期:2026 年 5 月 11 日 — 5 月 15 日

## 一、本周完成情况

### 1. 主推项目

完成了 X 系统的二期开发上线工作,具体进展如下:

需求评审:周一完成与产品方的最终需求对齐,确认本期不再加新功能

开发联调:周二至周四完成全部接口联调,后端 5 个接口、前端 3 个页面

测试发布:周五完成线上灰度发布,目前观察 24 小时无异常

### 2. 日常事务

处理生产告警 3 起,均已闭环

参与跨部门评审 2 次

代码评审 7 次,合并 5 个 PR

## 二、关键数据

| 指标 | 上周 | 本周 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上线特性数 | 2 | 4 | +100% |
| 线上故障数 | 1 | 0 | -1 |
| 代码评审平均响应时长 | 6 小时 | 3 小时 | -50% |
| 跨部门会议时长 | 12 小时 | 6 小时 | -50% |

## 三、问题与建议

当前测试环境 CI 流水线偶发性超时(本周遇到 2 次),已与基建团队沟通,初步定位为镜像拉取节点带宽受限。建议下周协调资源扩容。

## 四、下周计划

启动 Y 项目的技术方案设计,目标周三前出初稿

完成 X 系统的运营数据看板对接

协助新同事 W 完成入职适应,本周已经做了一次 1-on-1

## 五、其他

无。